План

развития электроснабжения новых микрорайонов г. Брянска на территории бывшего аэропорта в Советском районе и микрорайона на ул. Флотской в Бежицком районе на 2021 – 2025 г.г.

В целях повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей электрической энергии, в т.ч. граждан и социальных объектов на территории бывшего аэропорта в Советском район 3-го микрорайона:

- позиция 15 – 2021 г.

- позиция 16 – 2021 г.

- позиция 17 – 2021 г.

- позиция 22 – 2022 г.

- позиция 23 – 2022 г.

- позиция 24 – 2022 г.

- позиция 25 – 2022 г.

- позиция 18 – 2023 г.

- позиция 28 – 2023 г.

- мжк «Два капитана» - 2023 г.

- позиция 1 - 2 ООО «Брянскстройразвитие» ул. Степная 2020 – 2022 г.г.

- позиция 14 – 15 2021 – 2022 г.г.

В связи с отсутствием свободной мощности планируется строительство кабельной линии КЛ 6 Кв от ПС «Советская» до РТП-37 на территории бывшего аэропорта (инвестпрограмма), 4-х трансформаторных подстанций (за счёт собственных средств).

Для обеспечения технологического присоединения многоквартирных домов микрорайона на ул. Флотской, необходимо осуществить технологическое подсоединение следующих объектов:

- позиции 7,8,9 – 2021 г.

- позиции 4,5,6, социальные объекты (школа, детский сад) – 2022 г.

- позиции 10,11,12 – 2023 г.

- позиции 1,2,3 – 2023 г.,

со строительством кабельной линии 6 Кв и 12-ти трансформаторных подстанций.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ООО «Премиум –проект» п/п | В.А.Жиленков |
| Директор ООО «СЗ» «БСК» п/п | С.Н.Ковалёв |
| Генеральный директор СЗ ОСК «Надежда» п/п | Е.А.Гавричков |
| Директор ООО «ЭлТранс» п/п | А.В.Ильин |