|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Правительства Брянской области от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022г. № \_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий**

**по проекту «Модернизация системы водоснабжения на территории муниципального образования**

**«городской округ город Брянск» Брянской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, сферы и муниципального (ых) образования (й), на территории которого(ых) будет осуществляться реализация проекта**  | **Наименование участника проекта (заемщика)** | **Перечень мероприятий проекта** | **Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта /****форма собственности на объект инфраструктуры**  | **Срок реализации проекта** | **Виды работ и источники финансирования проекта**(рубли, с НДС) | **Стоимость проекта**(рубли, с НДС) **[[1]](#endnote-1)** | **в том числе по годам:** |
| **Начало** (мм/гггг) | **Год ввода объекта (ов) инфра-структуры в эксплуатацию в рамках мероприя-тия проекта, указанного в графе 4** (мм/гггг) | **2022** | **2023** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Проект:«Модернизация системы водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Брянск» Брянской области»  | МУП «Брянск-горводоканал» | 1. Проектирование и строительство перехода под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинский район в две нитки - вынос с эстакады путепрово-да д=500мм;2. Проектирование и реконструкция водовода от ТК «Трубчевский» до ул.Вали Сафроновой д=500мм;3. Проектирование и строительство водовода в п.Чайковичи Бежицкого района д=300мм, | Объект 1: Проектирование и строительство перехода под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинский район в две нитки - вынос с эстакады путепрово-да д=500мм Форма собственности:муниципальнаяОбъект 2: Проектирование и реконструкция водовода от ТК «Трубчевский» до ул.Вали Сафроновой д=500ммФорма собственности:муниципальная Объект 3: Проектирование и строительство водовода в п.Чайковичи Бежицкого района д=300ммФорма собственности:муниципальная | 07.2022 | 12.2023 | **ИТОГО, в том числе:** | 610 300 000 | 204 000 000 | 406 300 000 |  |
| **по видам работ:** |  |  |  |  |
| *Проведение технологического и ценового аудита* | *10 885 090* | *10 885 090* | - |  |
| *Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе* | *26 849 070* | *26 849 070* | - |  |
| *Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов* | *572 565 840* | *166 265 840* | *406 300 000* |  |
| **по источникам финансирования** |  |  |  |  |
| Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 488 240 000 | 163 200 000 | 325 040 000 |  |
| Средства заемщика, всего: | 122 060 000 | 40 800 000- | 81 260 000 |  |
| в том числе: | собственные средства заемщика |  |  |  |  |
| средства кредитных организаций |  |  |  |  |
| средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) |  |  |  |  |
| средства бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 122 060 000 | 40 800 000 | 81 260 000 |  |
| иные источники |  |  |  |  |

1. [↑](#endnote-ref-1)